PROJEKTIN RISKIKARTOITUS

Advanced Customer Onboarding

31.1.2023

# Riskien arviointi

Projektien onnistumiseen vaikuttaa monet, myös ulkopuoliset, tekijät. Riskiarviossa pyritään tunnistamaan projektin onnistumisen näkökulmasta suurimmat riskit ja suunnitella toimenpiteet riskien toteutumisen estämiseksi. Vakavuutta ja todennäköisyyttä arvioidaan asteikolla 1-5.

Riskit jakautuvat viiteen kategoriaan

Riskikerroin saadaan kertomalla “Vakavuus” ja “Todennäköisyys” keskenään.

- Hyvin pieni (1 – 4)

- Pieni (5 – 9)

- Normaali (10 – 14)

- Korkea (15 – 19)

- Kriittinen (20 – 25)

| Riski | Lisätiedot | Vakavuus | Todennä-köisyys | Riski-kerroin | Varautuminen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aikataulu | Sovitun aikataulun mukainen edistyminen | 4 | 3 | 12 | Realistinen aikataulutus Ammattitaitoinen projektin johto Riittävä resursointi Aktiivinen seuranta ja nopea reagointi viivästymisiin |
| Käytännöllisyys | Järjestelmän toteutus vastaa myytyä ratkaisua | 4 | 1 | 4 | Selkeä sopimus ja sisällön kuvaus rajoituksilla Yhteisymmärrys tavoitteista |
| Datan laatu | Asiakkaan datan laatu ja sen sopivuus rakennettuihin sisältöihin | 4 | 3 | 12 | Riittävän ajan varaaminen datan keruuseen ja muokkaamiseen Selkeä ja helposti täytettävä pohja Selkeä ohjeistus |
| Muutos-vastarinta | Käyttäjät ovat halukkaita mukautumaan uuteen järjestelmään päivittäisessä käytössä | 4 | 3 | 12 | Riittävä tiedottaminen organisaatiolle Hyötyjen esille tuonti Koulutukset ja käyttöohjeet Ratkaisut ja prosessit rakennetaan loppukäyttäjää ajatellen |
| Sairastuminen / Resurssin menetys | Projektiryhmän jäsen saattaa poistua projektista yllättäen | 5 | 2 | 10 | Nimetyt varahenkilöt Selkeät vastuualueet Nopea reagointi muutokseen |
| Asiakkaan sisäisten prosessien tuntemus | Projektiryhmän puutteellinen tietämys asiakkaan monimutkaisen organisaation prosesseista | 5 | 3 | 15 | Oikeat henkilöt projektiryhmässä Sisäinen projektiryhmä asiakkaalla, joka jakaa tietoa ja sopii uusista prosesseista ja toimintatavoista |
| Organisaation monimuotoisuus | Useita eri käytäntöjä organisaation eri osissa | 4 | 4 | 16 | Riittävä valmistautuminen projektiin ja wokrshoppeihin Sisäinen projektiryhmä asiakkaalla, joka jakaa tietoa ja sopii uusista prosesseista ja toimintatavoista |
| Integraatiot | Integraatioprojektin pysyminen kokonaisprojektin aikataulussa. Kolmansien osapuolien koordinointi | 4 | 5 | 20 | Yhteydenotto kolmansiin osapuoliin projektin alussa Kolmansien osapuolien sitouttaminen projektiin Riittävä kommunikointi Realistinen aikataulu Kaikki integraatiot dokumentoidaan Määrittelydokumentit hyväsytään kaikkien osapuolien toimesta ennen teknistä rakentamista |
| Kommunikointi | Mahdolliset väärinymmärrykset ja tietoturvariskit | 1 | 4 | 4 | Projektityökalun käyttö Kaikki henkilökohtainen data siirretään käyttäen Sympaa. |
| Projekti-orientoituneisuus | Kokeneet henkilöt ovat mukana projektissa | 3 | 1 | 3 | Projektiin valitaan henkilöitä, joillla on koemusta projektityöskentelystä Tavoitteet ja hyödyt ovat selkeitä kaikille osapuolille |
| GDPR | Henkilötietojen käsittely ja prosessit | 3 | 1 | 3 | Sensitiivinen data siirretään vain turvallisia yhteyksiä käyttäen GDPR vaatimukset huomioidaan käyttöoikeusmäärittelyssä |